Приложение №7

Утверждено на собрании трудового коллектива «___» ___________ 20__г «Согласовано»: Председатель профкома ___________ ФИО «___» ___________ 20 __г.; Директор школы № _________ ФИО «___» ___________ 20 __г. М.П..

# СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Администрация и комитет профсоюза школы №    Московского района г.Казани Республики Татарстан на  2010-2013гг

| № | Содержание мероприятий (работ) | Кол-во | Стои-мость | Срок | Ответственные | Ожидаемая соц. эффективность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во работающих |  | Кол-во учащихся |
| I | Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 96 | 832 |
| 1.1. | - обследование фундамента, температурного шва |  | 100000 | 2010-13 |  |  |  |  |
| 1.2 | - замена покрытия стен на путях эвакуации на огнезащитное |  | 250000 | 2010-13 |  |  |  |  |
| 1.3 | - ремонт детских туалетов |  | 40000 | 2011 |  |  |  |  |
| 1.4 | - замена оконных рам в кабинетах 3 этажа, коридорах |  | 225000 | 2011 |  |  |  |  |
| 2 | Озеленение пришкольного участка |  | 50000 | 2011-2012 |  |  |  |  |
| II | Приобретение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение мебелью, учебно-наглядными пособиями, кабинетов татарского языка, английского языка, физики, математики, биологии, химии, музыки, ИЗО |  | 150000 | 2010-13 |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение офисной мебели |  | 60000 | 2013 |  |  |  |  |
| 3 | Последовательная замена светильников в кабинетах | 2 каб. | 50000 | 2011 |  |  |  |  |